津滨水厂一期土建一标段工程路面翻修工程询价公告

- 招标单位：天津市管道工程集团有限公司

二、项目名称：津滨水厂一期土建一标段工程厂区路面翻修工程

三、项目地点：天津市东丽区城上村

四、项目概况：

本项目建设内容为：

津滨水厂老厂区路面翻修，破损路面约4100平米，部分路面塌陷约617平米，更换、新装道路两侧的部分测石，新装部分缘石及雨水井、污水井、收水井加固、提升等相关工作内容，具体施工内容详见工程量附表清单。

五、工期要求：预计进场时间为2023年8月11日，具体时间根据现场施工条件，招标单位通知进场施工，工期自进场后28天。

六、技术要求：按照国家相关规范执行

七、工程款支付：本工程采用固定单价形式，工程款按照甲、乙双方确认施工工程量进行据实结算，待整体工程完工、甲方、建设单位共同验收合格后，支付到结算合同值95%，预留5%作为质量保证金，质保期壹年。

八、报价要求：所报金额含9%增值税专用发票。

九、投标单位资格：

1、有效期内的独立法人。

2、具有符合本工程承揽要求的公路施工工程总承包叁级及以上

3、安全生产许可证

4、法人资格证明书

5、授权委托书

6、投标单位须为津水云采合格供应商

十、公告日期：2023年8月1日-2023年8月4日9：00

十一、投标人统一勘察现场时间：2023年8月2日上午9:00-11:00。

十二、评标方式：合理综合总价最低中标

十三、拦标价格：60万元

十四：报价截止时间：2023 年8月4日 9时 00  分

十五、招标单位联系人、联系方式：

招标单位联系人：刘菲

联系方式：13821930559

地址：南开区密云一支路18号

2023年8月1日

工程量附表清单：

| 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 道路破损部分 |  |  |
| 沥青混凝土铣刨（铣刨深度3cm，渣土外运） | ㎡ | 4099.20 |
| 粘层油 | ㎡ | 4099.20 |
| 沥青混凝土面层（4cm厚AC-13） | ㎡ | 4099.20 |
| 更换侧石 | m | 752 |
| 新建侧石 | m | 130 |
| 新建路缘石 | m | 43 |
| 雨水井长井加固 | 座 | 10 |
| 污水井长井加固 | 座 | 16 |
| 收水井长井加固 | 座 | 2 |
| 沥青混凝土铣刨（铣刨深度10cm，渣土外运） | ㎡ | 439.00 |
| 沥青混凝土基层（6cm厚AC-20） | ㎡ | 488.00 |
| 沥青混凝土基层（4cm厚AC-13） | ㎡ | 488.00 |
| 透层油 | ㎡ | 488.00 |
| 粘层油 | ㎡ | 488.00 |
| 拆除旧路基础（厚度20cm） | ㎡ | 488.00 |
| 道路基础换填拆房土（两步，共60cm厚） | m³ | 52.08 |
| 道路基础平整，分布夯实 | ㎡ | 488.00 |
| 5%水泥稳定碎石共计18cm | m³ | 87.84 |
| 土方倒运 | m³ | 97.60 |
| 路面塌陷部分 |  |  |
| 沥青混凝土基层（6cm厚AC-20） | ㎡ | 617.00 |
| 沥青混凝土基层（4cm厚AC-13） | ㎡ | 617.00 |
| 透层油 | ㎡ | 617.00 |
| 粘层油 | ㎡ | 617.00 |
| 拆除旧路基础（厚度20cm） | ㎡ | 617.00 |
| 道路基础平整，分布夯实 | ㎡ | 617.00 |
| 2步8%灰土共计36cm | m³ | 222.12 |
| 2步5%水泥稳定碎石共计36cm | m³ | 222.12 |
| 道路基础换填拆房土（两步，共60cm厚） | m³ | 370.20 |
| 更换侧石 | ㎡ | 197.00 |
| 旧检查井拆除修复 | 座 | 1.00 |
| 旧收水井拆除修复 | 座 | 4.00 |
| D300雨水管道修复 | ㎡ | 3.00 |
| 污水井长井加固 | 座 | 5.00 |
| 收水井长井加固 | ㎡ | 4.00 |
| 土方倒运 | m³ | 740.40 |