附件1：

评分标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 资质评价（20分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供改造类相关已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分： 业绩为二供改造类项目，合同原件关键页扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 每提供1个业绩材料得5分；满分20分。 | 20 |
| 第三部分 方案评价（50分） |  |  | 分值 |
| 1 | 供货周期 | 为保证项目安全供水，投标单位需承诺合同签订7日内完成设备生产、供货、安装及管路切改并调试供水。 承诺合同签订两天内完工的得20分； 承诺合同签订三天内完工的得10分； 承诺合同签订一周内完工的得5分； 承诺合同签订一周以上完工的不得分。 超过承诺约定时间没有完工的，每延迟一天扣罚合同金额的10%违约金，超过三天，甲方有权取消合同，并追究甲方的延期损失。 | 20 |
| 2 | 施工组织方案 | 主要评审设备工程施工方法、提供设备是否科学、合理、可行；对关键部位的施工方案说明是否具体、可行；采取的施工方法及设备是否与施工进度计划、拟投入机械设备和人员调配相匹配；相应临时工程施工方法、程序及措施是否科学合理、可行等等。 方案完整，可实施性强为15～11分； 方案较完整，较为可行为10～6分； 方案缺少内容，可行性一般为5～0分。 | 15 |
| 3 | 售后服务 | 提供质保期、设备安装、调试、日常巡检、设备、设施维护保养、故障维修、违约责任、质量担保、缺陷处理和其他承诺。 包含以上几点，且售后方案完整、全面为15～11分； 包含以上几点，方案较完整为10～6分； 未完全包含以上几点，为5～0分。 | 15 |