中试水厂迁移方案制定及现场指导技术服务询价文件

# 采购编号：HB-HYM-F-2026-0009

- 项目概况

本项目为中试水厂迁移方案制定及现场指导技术服务采购。采购单位为天津市华宇膜技术有限公司。项目已具备采购条件，现通过询价采购方式选择技术服务单位。

- 询价内容

主要内容为配合甲方技术人员完成中试水厂迁移的方案制定及指导安装调试工作，包括中试系统迁移方案制定、图纸绘制（工艺流程图、平面布置图、3D图）、现场指导安装调试工作等。

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案和图纸绘制 | / | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 现场指导 | / | 天 | 15 |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | （小写）： | ￥ |
| 注：1、报价包含增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

三、技术要求：详见技术文件。

四、工期要求

1.工期要求：签订合同后5个工作日内完成本项目的方案制定和图纸绘制，现场指导安装按15天（以实际发生结算）。

2.项目地点：天津市。

五、质保期：项目验收合格之日起2年。

六、资质要求

（1）具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力；

（2）具有在中华人民共和国境内注册的有效营业执照；

（3）报价人应为水务集团合格供应商（“津水云采”平台注册审核通过并购买CA证书且为激活状态的供应商）（合格供应商注册网址：https://www.jinshuiyuncai.com/）。

- 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供相关查询结果的网页截图并加盖单位公章）。

七、采购控制价：6.0万元（含税价）。

八、评审方式：合理低价法。

九、付款方式：（1）设计服务费：项目验收合格后乙方开具增值税专用发票，甲方收到发票后支付合同金额的97％作为验收款，质保期满后支付剩余质保金；（2）指导安装调试服务费：中试水厂调试验收合格后，按指导安装调试实际发生天数结算指导安装调试服务费（乙方向甲方开具对应金额的增值税发票）。（具体以合同签订为准）

十、公告时间：2026年5月29日09:00至2026年6月3日11:00。

十一、报价截止日期：2026年6月3日11:00。

十二、开标时间：2026年6月3日11:00。

十三、技术文件获取方式：

领取时间：2026年5月29日至2026年6月2日（北京时间，工作日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00）

领取地点：北辰区西堤头镇刘快庄村新区污水厂办公楼101室

领取要求：凡有意向参与投标报名的投标单位，请在规定的时间内按照以下要求领取技术文件：

（1）持企业营业执照副本（原件、复印件并加盖公章）

（2）经办人授权委托书及被授权人本人身份证（原件、复印件并加盖公章）

十四、报价文件递交方式：报价单位于报价截止时间之前，将报价文件和第六条资质要求的资料加盖公章并密封完整后邮寄至华宇公司。

（注：投标文件不要装订）

十五、联系人及地址：

史工，13512226680

联系地址：北辰区西堤头镇刘快庄村新区污水厂（北杨线与津宁高速交口西北侧），只有顺丰和京东可以寄到。

天津市华宇膜技术有限公司

2026年5月29日